鹤庆县“十四五”高标准农田建设规划

(2021-2025年)

鹤庆县农业农村局

二○二一年○八月

目录

前言	3

一、高标准农田建设现状	4

（一）高标准农田建设情况	4

（二）高标准农田建设的主要做法	6

（三）高标准农田建设的主要成效	7

（四）存在问题	9

二、指导思想、基本原则与规划目标	11

（一）指导思想	11

（二）基本原则	11

（三）规划目标	12

三、 主要任务	13

（一）整治田块	13

（二）改良土壤	14

（三）建设灌溉设施	14

（四）整修田间道路	15

（五）完善农田防护与生态环境保持体系	15

（六）配套农田输配电设施	15

（七）加强农业科技服务	15

（八）创新农业生产经营方式	16

（九）强化后续管理	16

四、保障措施	17

（一）组织保障	17

（二）资金保障	17

（三）制度保障	18

（四）管理保障	19

# 前言

土地是人类生存和发展必需的空间资源，农田是农业生产最重要的物质基础，高标准农田建设是农业现代化的基本要素。加快高标准农田建设，对提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地和水资源利用效率，促进农业增效、农民增收和农村发展具有非常重要的意义。长期以来，政府高度重视高标准农田建设，以项目建设为为抓手，全面推进高标准农田建设，提高了农业生产能力和效率，对促进农业稳产高产、农民增收致富作出了重要的贡献。

高标准农田是指土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、持续高产稳产的农田。为了在“十四五”期间，更好地推进鹤庆县的高标准农田建设，适应乡村振兴战略实施的需要，促进农村一二三产融合发展，特编制本规划。

规划范围：鹤庆县全境，总面积2395平方公里。包括云鹤镇、辛屯镇、松桂镇、黄坪镇、草海镇、西邑镇、龙开口镇、金墩乡、六合乡，共7镇2乡。

规划期限：2021-2025年。规划以2020年为基准年。

规划依据：

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年第三次修正）；

- 历年中央一号文件；

- 《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障   能力的意见》（国办发〔2019〕50号）；

- 《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》；

- 《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）；

下载地址：百度网盘下载链接>>

提取码：无需提取码

- 术语

- 规范

- 模型

- 案例

- 资讯

- 软件

- 招标

- 鹤庆县第三次土地调查数据库；

- 鹤庆县高标准农田数据库；

- 《鹤庆县“十二五”以来高标准农田建设清理检查工作报告》；

- 《鹤庆县高标准农田建设示范项目可行性研究报告》；

- 《鹤庆县高标准农田建设项目规划设计报告》；

- 其他相关规划、工作报告、会议纪要和统计数据。

# 高标准农田建设现状

## （一）鹤庆县主要农用地现状

根据全国土地调查资料，全县有耕地58.11万亩，其中：水田22.00万亩；水浇地0.69万亩；旱地35.41万亩。园地10.67万亩，其中：果园7.42万亩；其他园地：3.25万亩。划定粮食功能区28.76万亩，其中水稻16.52万亩，小麦1.02万亩，玉米10.64万亩；重要农产品保护区（油菜籽）0.58万亩。养殖坑塘：0.64万亩。

## （二）高标准农田建设情况

县委、县政府高度重视高标准农田建设，全县积极组织申报并整合各方面的项目资金，加大农业基础设施投入，通过农业综合开发、高标准粮田、新增千亿斤粮食产能规划田间工程、高效农田等项目的实施，采取治水、改土、整田等工程、生物和技术措施，提高了农田配套水平和保障能力，提升了农田产出率和效益，对全县农业农村经济发展和生态环境保护和改善起到了重要作用。

至 2020年年底, 全县完成高标准农田建设面积31.14万亩，其中重叠面积10.72万亩，需提质改造6.96万亩，基本达到高标准农田要求的13.47万。全县完成高标准农田建设投入资金39547.35万元。

鹤庆县高标准农田建设情况一览表

| 年度 | 建设面积（万亩） | 投资（万元） | 亩均投入（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2.35 | 2123.13 | 903.46 |
| 2012 | 2.51 | 3018.82 | 1203.39 |
| 2013 | 3.08 | 3216.94 | 1045.72 |
| 2014 | 5.71 | 8014.20 | 1403.54 |
| 2015 | 2.66 | 3477.79 | 1307.44 |
| 2016 | 6.96 | 8575.25 | 1232.06 |
| 2017 | 2.25 | 3281.83 | 1459.50 |
| 2018 | 2.04 | 3664.77 | 1796.46 |
| 2019 | 1.00 | 1255.10 | 1255.10 |
| 2020 | 2.59 | 2946.52 | 1137.65 |
| 合计 | 31.14 | 39574.35 | 1270.71 |

## （三）高标准农田建设的主要做法

鹤庆县在高标准农田建设推进过程中，主要采取了以下措施，保证了各项工作的顺利推进：

一是坚持科学规划，合理布局。在高标准农田建设过程中，坚持统一规划，分步实施，用全局的观念、创新的思路来提高规划的预见性和前瞻性，坚持因地制宜、分类指导、科学规划设计、合理布局，充分发挥本地资源优势、区位优势，推动高标准农田建设协调发展，取得了明显的综合效益。

二是坚持集中连片，规模开发。在高标准农田建设坚持“集中投入、连片治理、规模开发”的治理模式，治理一片，见效一片，巩固一片。在项目安排上，突出了水利等农田基础设施建设，围绕基地建设需要来安排建设内容，按照现代高效农业发展需要安排基础设施配套，较好地解决了当地农业生产的主要制约因素，建成了一批旱涝保收的高产稳产农田，建设了一批优势农产品生产基地，促进了农业增效农民增收。

三是坚持培育产业，提升效益。在高标准农田建设中，不仅注重工程建设，更加注重以产业发展理念推动工程建设，把高标准农田建设与高效农业发展有机结合，培育壮大了优质粮油、药材、花卉、蔬菜等优势特色农产品生产基地。同时，围绕产业发展和升级，完善产业链，推进产业化经营，提高农产品的附加值和市场竞争力。

四是坚持集中投入，综合治理。在高标准农田建设过程中，统筹安排农业综合开发、土地整理复垦开发、农田水利建设、标准粮田建设等各类建设资金集中投入，通过采取水利、农业、林业和科技等措施进行综合治理，形成合力，提高支农资金的整体使用效率。积极发挥财政资金的引导作用，加大招商引资力度，吸引社会资金参与农田建设。

五是坚持部门配合，强化资金筹集。高标准农田建设的相关部门在农业综合开发、土地整理、农田水利建设、标准粮田建设等项目建设过程中互相配合，互相支持，合力推进高标准农田建设。在相关项目实施过程中坚持管理机制的改革创新，建立健全了各项规章制度,保证相关项目决策科学化、立项程序化和管理规范化，资金和项目管理的各个环节有章可循，确保资金规范分配、安全运行和有效使用。

六是坚持农民主体，发动群众。在高标准农田建设实践中坚持以农民为主体，充分尊重农民意愿，为农民谋利益，较好地兼顾了国家粮食安全与农民增收的目标。高标准农田建设项目的确立，以“农民要办”为前提，项目优先安排农民积极性高的地区，保证农民在项目建设中的参与权、受益权和监督权，充分调动农民的积极性，变“要农民干”为“农民要干”。

## （四）高标准农田建设的主要成效

全县高标准农田建设有序推进，对促进农业、农村发展起到了明显的成效：

一是有效地促进了农业增效、农民增收。全县在高标准农田建设中坚持把促进农业增产、农民增收作为根本目标，让农民在高标准农田建设中得到实实在在的好处，调动了农民的积极性。通过改善生产条件，改良土壤，引进良种，推广新技术、新工艺等措施，有效提高了劳动生产率和农田产出率，提高了农业效益，增加了农民收入。

二是有效地改善了农村基础设施。通过各类高标准农田建设项目实施，全县农田基础设施得到了明显改善。田块结构布局优化，耕地质量和地力水平明显提升，农机作业道路等条件明显改善，防护林体系逐步形成并趋于完善，绿化覆盖率逐步提高，提高了农村基础设施水平。

三是高标准农田建设有效地促进了农业生产方式转变，全县通过高标准农田建设，提高了粮食和其它经济作物生产能力。2020年全县粮食产量达到14万吨以上，蔬菜产量 20万吨以上，为保障粮食安全和主要农产品有效供给做出了贡献，也为全县农业结构调整，大力发展现代高效农业打下了坚实基础。

四是有效地推动了乡村振兴战略的实施。通过高标准农田建设，优化了业生产条件，促进了农业效益和效率的提高，还改善生产环境，为营造富裕、文明新农村创造了良好的条件。

五是有效地改善了农村生态环境。在高标准农田建设中，把农田灌溉系统建设作为重要内容，提高了农田防洪除涝能力和灌溉效率，减少了水资源浪费，农田基础设施条件得到有效改善。科学技术的推广普及，改善了农田土壤理化性状，增强了土壤保水、保肥、通气能力，有效控制了水土流失。农田林网建设提高了全县林网覆盖率，为基本现代化指标的实现奠定了基础。农田质量的提高，减少了农药、化肥等投入品使用，增加了有机肥料和生物肥料使用，改良了土壤结构，土壤有机质含量增加，农田生态环境不断改善，促进了农业综合效益全面提升、农产品质量安全水平提高，增强了农业可持续发展能力。

## （五）存在问题

尽管鹤庆县高标准农田建设中取得了很大成效，但是在建设和推进中也存在不少问题：

一是耕地基础条件较差。县内地形条件复杂，山地多坝区少，土地资源约束明显。早期建设的高标准农田大多位于基础条件相对较好的区域，待建耕地基础条件较差。部分已经实施项目的农田建设质量标准不高，土壤肥力达不到高标准农田要求，耕地等级低，部分地区耕地土壤有机质呈下降趋势，化肥使用效率下降，土壤污染问题较明显。耕地细片化问题较突出，田坎、沟渠、田间道路等设施占地面积的比例较高。

二是农田配套设施不完备。半山区、山区耕地田间道路不配套，机耕道“窄、差、无”、农机“下地难”问题仍然存在。部分现有机耕道路建设设计不规范、标准不高、养护跟不上、损毁较严重，难以满足大型化、专业化现代农机作业需要。少数地区农田输配电设施建设滞后，农田灌溉排涝成本高、效率低。待建区域农田防护林网体系尚未完全建立。

三是前期高标准农田建设的投入标准偏低。农田基础设施总体上依然薄弱，一些地方农田灌排设施老化失修、工程不配套、水资源利用率不高，抗御自然灾害的能力较差，与高标准农田建设的要求相距较远。随着物价水平上涨、农村劳动力工资不断提高，高标准农田建设成本将不断上升。尽管国家和省逐步提高高标准农田建设的投资标准，但幅度不大，跟不上建设成本上升速度，难以满足高标准农田建设的实际需要，高标准农田建设的难度增加，集中化和规模化生产水平较低。

四是高标准农田配套建设滞后。在高标准农田建设实践中，还存在着重视农田水利工程等“硬件”实体工程建设，从规划设计到实施，均精心布置，工程做得精、细、实、优，而对土壤改良、科技服务、农民培训等“软件”无形措施的重视和实施力度相对不足，农业适度规模经营偏小，龙头企业和家庭农场等新型农业经营主体发展跟不上 农业发展需要，农业生产组织化程度不高等问题，在一定程度上影响了高标准农田基础设施建设效益的发挥。

五是项目工程建后管护不够。在高标准农田建后管护中，还存在田间工程设施产权不清晰，高标准农田信息管理系统不健全，建后管护责任和措施不到位，工程建后管护的长效机制未建立，管护资金还没落实等普遍问题，影响高标准农田建设工程效用的长期发挥。

# 二、指导思想、基本原则与规划目标

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和“三农”思想为指导，以创新、协调、绿色、开放和共享发展理念为引领，强化农田建设的基础作用和对产业发展的支撑作用，紧紧围绕乡村振兴战略 实施的总目标，加大农田基础设施建设力度，提高农业装备水平，实现“藏粮于地”；转变农业发展方式，推进农业适度规模经营，提高土地产出率；积极实施农业科技创新，大力引进新品种、新技术，提高农业科技水平，实现“藏粮于技”；强化政策支持，加大项目投入，创新投资机制，统筹协调各方面力量，合力推进高标准农田建设，促进农业增效、农民增收、农村发展，夯实乡村振兴的基础。

## （二）基本原则

1、整体推进，连片建设

根据农田分布和自然条件状况，加强与相关规划衔接，选择重点建设地区，因地制宜地合理确定农田连片规模，统一规划设计，采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建一片成一片。根据高标准农田建设实际，探索整镇、整乡推进、适度向经济薄弱村倾斜的措施和办法。

2、整合资源，集中投入

明确全县各级、各部门职责，整合资源，建立部门协调机制，促进信息共享。整合各级、各类有关高标准农田建设的项目和资金，集中投入，确保效果。

3、高标准建设，高水平利用

提高设计和建设标准，切实改变建设标准偏低、不能适应现代农业发展需要的局面。建成后通过产业化等措施，大力发展农产品和农业服务业，实现一二三产融合发展，高水平利用，提高高标准农田的生产效率和效益。

4、建管结合，长期发挥

按照标准化要求加强项目建设管理，建成后及时确权登记，健全管护机制，明确管护主体，落实管护责任和管护经费；加强对项目工程管护工作的督查指导和监测评价，强化信息管理，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益。

5、农民自愿，组织有力

高标准农田建设的区域规划和项目实施的条件首先是农民自愿，镇、乡政府积极性高，并具有较强的项目实施组织和管理能力，确保项目顺利实施。

## （三）规划目标

“十四五”期间，每年新建高标准农田2.83万亩，提质改造1.39万亩，配套建设田间沟渠428千米，机耕路36.2千米，小坝塘10座，蓄水池10座，耕地质量监测点2个。到2025年，鹤庆县34.58万亩基本农田全部基本达到高标准农田建设标准，其中对于重大区域基础设施建设项目占用基本农田，完成占补平衡建设基本农田0.85万亩。

到2025年，全县高标准农田建设完成后，基本实现农业废弃物趋零排放；努力实现农药施用量零增长；农业主产区农膜和农药包装废弃物实现基本回收利用。

# 主要任务

按照“地平整、田成方、路相通、林成网、沟相连、渠通畅”的要求，达到“旱能灌、涝能排、渍能降、田方正、土肥沃”的标准，强化基础设施建设，助推乡村振兴战略实施，改善农业生产基本条件，全力构建完善的农田配套设施，高效的农业生产格局，优质的土壤种植基础，良好的农业生态环境。

## （一）整治田块

根据土地利用总体规划确定的耕地和基本农田布局，充分考虑水资源承载能力和生态容量等因素，进一步优化农田结构布局。合理划分和适度归并田块，平整土地，减小农田地表坡降。 根据地形地貌、作物种类、机械作业效率、灌排效率和防止风害等因素，合理确定田块的长度和宽度。深翻深松土地，通过客土充填、剥离回填肥沃的表土层，改善农田耕作层。实施坡耕地水土流失综合治理，因地制宜修筑梯田，增强农田保土、保水、保肥能力。

建成后，实现田块相对集中，农田有效土层厚度达到50厘米以上，耕作层厚度达到20厘米以上，田间基础设施占地率下降到8%以下，丘陵区梯田化率不低于90%，形成2-3个5万亩以上的区域化、规模化、集中连片的高标准基本农田。

## （二）改良土壤

采用农艺、生物等措施，对田间基础设施配套建设后的耕地进行土壤改良、地力培肥。通过施用有机肥、秸秆还田、种植绿肥翻埋还田等措施，提升土壤有机质含量。全面推广测土配方施肥，促进土壤养分平衡。推广保护性耕作、土壤轮耕等技术，改善耕作层土壤理化性状。

建成后，高标准农田的土壤有机质含量达到20g/kg以上，各类养分含量指标应达到土壤养分丰缺指标体系的“中”或“高”值水平，土壤pH值保持在5.5以上。

## （三）建设灌溉设施

按照大中小微并举、蓄引提调结合的要求，加强水源工程建设。按照灌溉与排水并重、骨干工程与田间工程并进的要求，配套改造和建设输配水渠（管）道和排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物，开展灌溉排水设施建设。因地制宜推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、沟畦灌、水稻控制灌溉等节水灌溉技术。

建成后，田间灌溉系统完善、工程配套、利用充分，输、配、灌、排水及时高效，排涝标准达到10年一遇，农田防洪标准达到20年一遇，田间工程配套率达到80%以上。农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上，农田有效灌溉率达到90%，节水灌溉率达到75%；

## （四）整修田间道路

按照“方便生产、生活”的原则、农业机械化的要求，优化机耕路、生产路布局，合理确定路网密度，整修和新建机耕路、生产路，配套建设农机下田（地）坡道、桥涵等附属设施，提高农机作业便捷度。

建成后，田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例达到95%，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。

## （五）配套农田输配电设施

对适合电力灌排和信息化管理的农田，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障。

建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。

## （六）加强农业科技服务

提高农业科技服务能力，配置定位监测设备，建立耕地质量监测、土壤墒情监测和虫情监测站（点），加强灌溉试验站网建设，开展农业科技示范，大力推进良种良法、水肥一体化和科学施肥等农业科技应用，加快新型农机装备的示范推广。

建成后，田间定位监测点覆盖率达到50%以上，机械化耕、种、收综合作业水平达到80%以上；良种覆盖率达到100%以上，测土配方施肥覆盖率达到95%以上，病虫害统防统治覆盖率达到50%以上。农业科技成果转化率达到75%，技术集成推广率达到85%，农业科技贡献率达到54%。

## （七）创新农业生产经营方式

积极培育以农业龙头企业、农业技术服务中心、科技示范户、农民合作经济组织等为依托的多元化专业服务组织，提高农业生产性服务的水平；因地制宜地大力推进土地流转经营、统一服务经营和农民合作经营等方式的农业适度规模经营，提高农业规模经营的水平；围绕优质粮油生产和高效农业规模化的发展，完善农业产业发展链条，提升农业产业化经营水平。

## （八）强化后续管理

落实高标准农田管护主体和责任，建立奖补机制，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社、农民用水合作组织、涉农企业和村集体等参与高标准农田设施的运行管护。落实管护资金，加强资金使用监管。完善监测、监管系统，全面动态掌握高标准农田建设、资金投入、建后管护、土地利用及耕地质量等级变化等情况。

# 四、保障措施

## （一）组织保障

高标准农田建设是国家乡村振兴战略和三农政策的重要组成部分，是促进农村发展和农民增收致富的有效措施。高标准农田建设是一项的复杂的系统工程，涉及到各个方面。为了扎实推进高标准农田建设，必须继续加强组织领导，建立和完善推进高标准农田建设的领导和组织协调机制，完善政府领导牵头，发改局、财政局、自然资源局、农业农村局、水务局等相关部门参加的高标准农田建设领导小组，分析研究上级相关政策，解决高标准农田建设推进中遇到的问题，形成合力，共同推进相关项目的实施。镇、乡也要有高标准农田项目建设明确的领导和工作机制，具体承担相关项目实施工作。

通过加强领导，精心组织，把高标准农田建设的各项目标和措施落到实处，为规划目标的实现打好基础，更好地发挥高标准农田建设在促进农业增效、农村发展和农民增收中的作用。

## （二）资金保障

按照规划布局和部署，在安排有关高标准农田建设相关资金时，要进一步突出重点，优化结构，稳定规模，保证高标准农田建设的资金需求。本级财政将调整支出结构，根据上级相关要求，把本级安排的高标准农田建设配套资金纳入年度预算，优先安排，足额到位。按照“规划标准统一、资金渠道不变、相互协调配合、信息互通共享、积极推进整合、共同完成目标”的原则，加强不同渠道资金的有机整合，连片治理，整体推进，提高资金使用效率。建立多元化筹资机制，不断拓宽高标准农田建设资金投入渠道，形成建设合力。充分发挥财政资金的引导作用，制定优惠政策，积极吸引社会资本和农民投入到高标准农田建设完成后的产业化和规模化开发、社会化服务体系建设和科技推广等领域，提升高标准农田建设的效益。

## （三）制度保障

规范严格、切实可行的制度是保证高标准农田建设顺利推进的关键。

一是选好选准项目。要本着农民自愿的基本原则，对根据规划实施的各类涉及高标准农田建设的项目进行认真评估、筛选、论证，综合考虑资源条件、生产基础、市场环境及资金、技术和镇、乡政府积极性、组织实施项目的综合能力等方面的因素。坚持集中连片，综合治理，大力发展优势特色主导产业，突出示范带动，实现优中选优。

二是强化规划设计工作。切实提高项目规划设计水平，针对农田现状，进行水土田林路科学规划，合理设计，对照高标准农田建设标准，做到缺什么、补什么、建什么，确保规划设计质量。

三是规范项目管理。切实规范项目建设与管理，积极推行公开竞争立项制、土建工程和物资招投标制、工程建设监理制和项目竣工验收制等。

四是严格资金管理。严格项目投资计划，实行项目资金专账核算、专款专用，实行县级财政报账制，严禁截留、挪用、套取项目建设资金行为，加强资金使用的监督检查，开展资金审计和绩效评估工作，确保各类项目资金真正用到高标准农田建设上。

## （四）管理保障

强化管理是高标准农田建设各项目标任务实现和相关措施落实到位的重要保证。

一是要加强规划管理，在按照规划推进高标准农田建设的过程中要强化对具体项目的规划、设计的管理，确保规划设计合理，充分发挥项目资金的作用。

二是要加强对高标准农田建设项目的管理，全面推行项目法人责任制、招投标制、工程建设监理制、项目公示制、财政报账制等各项制度。

三是要完善项目建后管护机制，按照“建管结合、建管并重”的要求，落实高标准农田管护主体和责任，落实管护资金，健全管护制度。引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社、涉农企业等参与高标准农田设施的日常管护。切实采取有效措施落实维修养护经费，将高标准农田相关设施的日常管理与农村环境综合管理等有机结合起来，建立相关考评机制，为加强建后管护提供保障。将高标准农田建设情况纳入相关信息管理系统，实施信息化管理。加强对项目工程管护工作的督查、指导和监测评价，建立长效管护机制，探索管护模式，确保工程长久发挥效益。

四是加大考核力度。将高标准农田建设作为全县农业农村工作和对镇、乡的重要考核内容，建立绩效考评制度，加大工作推进力度，并实行必要的激励机制。