云南省农村危房改造工程工作规程（试行）

第一章 总则

第一条  为确保农村危房改造工程顺利推进，根据国家及我省有关规定，结合实际，制定本工作规程。

第二条  农村危房改造工程工作应遵循以下原则：

（一）坚持“确保重点、兼顾一般”的原则。各级政府应按照“越困难、越危险的、补助越多”的要求，集中力量重点解决住房最危险、经济最困难群众的最基本安全住房问题。首先，对特困户（五保户、低保户）、贫困残疾人家庭和其他贫困户等的C级局部危房、D级整体危房实施改造。其次，可根据当地经济情况，通过“扶贫安居”、“整村推进”、“整乡推进”、“连片特困扶贫开发”、“地质灾害搬迁”、“工程移民搬迁”等方式，逐步实施其他危房改造。

（二）坚持“政府引导、自建为主”的原则。农村危房改造要实行政策支持和适当补助，充分调动农村居民的主动性、积极性和创造性，充分尊重农户意愿，引导农户自力更生建设美好家园。各级人民政府要积极整合各种资源，形成整体合力，广泛动员社会力量积极参与农村危房改造工程建设。

（三）坚持“一户一宅、建新拆旧”的原则。新建的农村住房要符合村庄规划要求，先行安排利用老宅基、闲置宅基地和村内空闲地进行建设。实施异地建房的要拆除原有住房，并腾让出宅基地。

（四）坚持“经济实用、确保质量安全”的原则。根据各地自然条件和经济发展水平，各级政府要立足当前、着眼长远，因地制宜、分类指导，充分考虑群众承受能力，严格控制农村危房改造的建房面积，引导和帮助群众建造抗灾能力强、造价适中、安全适用和节能、节地、环保的满足最基本居住需求的住房。

（五）坚持“整合资源、科学规划、突出特色”的原则。在有条件的地区，可将农村危房改造与社会主义新农村建设、扶贫安居、游牧民定居、易地扶贫搬迁、工程移民搬迁、灾区民房恢复重建、农村人居环境综合治理等工作相结合，与当地经济社会发展总体规划、县域村镇体系规划、村庄规划、公共基础设施布局和“城镇上山、农民进城”相衔接，注意保护原有的建筑风格，突出地方和民族特色，统筹做好规划，科学选址设计，促进农村经济社会协调发展。

（六）坚持“危房改造与传承文脉相结合”的原则。在风景名胜区、旅游开发区，历史文化名村、传统村落、历史街区和名木古树集中区等区域，要做到改造与保护并重，保持历史风貌的传承。

（七）坚持“公平、公正、公开”的原则。在农村危房改造工程建设过程中，要确保公平、公正，必须坚持政策公开、对象公开、补助标准公开，通过民主评议、张榜公布等方式，全过程接受群众和社会监督。

第三条  农村危房改造工程实行各级政府负责制，即省统筹、州（市）负总体责任、县（市、区）负主要责任、乡（镇）负直接责任、村级负具体责任。

第四条  各地利用广播电台、电视、报纸、网络、黑板报等多种宣传媒介,广泛宣传农村危房改造工程的重要意义、基本政策、工作程序、农房安全、建房技术、建筑节能、各地好的经验做法等相关内容，使广大干部群众明白农村危房改造工程政策和技术要求。通过政府引导、农户依法建房，做到按规划科学选址，按图和技术规范施工，按程序检查验收。

第二章  补助对象及补助标准

第五条  农村危房改造补助对象重点是居住在危房中的农村分散供养五保户（特困户）、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户。各地要按照优先帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本安全住房的要求，合理确定补助对象。

第六条  乡镇人民政府应协助县级住房城乡建设部门严格按照住房城乡建设部关于《农村危险房屋鉴定技术导则的通知（试行）》（建村函〔2009〕69号）的标准，确定所属农村房屋的危险等级，出具农村房屋安全鉴定报告，被鉴定为C级、D级的危房，才能申请国家和省级的农村危房改造工程补助资金。

第七条  实行分级分类补助：将我省129个县（市、区）分成25个边境县、104个内地县2类。省级按户均补助标准将中央和省级补助资金下达到各州（市）、县（市、区），由州（市）、县（市、区）根据农村困难群众的贫困程度将危房改造农户分成2级：特困户（五保户、低保户）和其他贫困户。具体分类、分级方式和补助标准、补助对象比例在我省的年度农村危房改造工程实施意见中予以明确。

第三章  补助申请和申请条件

第八条  申请条件。申请人必须同时具备下列条件：

（一）拥有当地农业户籍且是房屋产权所有人；

（二）属于2009年农村危房摸底调查时统计在册的危房户，若漏统的，申请对房屋进行危险等级鉴定；

（三）属于C级、D级危房户；

（四）属于农村五保户、低保户、贫困残疾人家庭、连片特困户、少数民族困难家庭、无房户（分：A、本身就无房居住的，摸底时就不存在房屋；B、由于地震、地质灾害、火灾等突发事件造成无房且列入民政救灾救济对象）任意一种类型。

第九条  有下列情形之一的农户不能享受农村危房改造补助资金：

（一）已建有安全住房的；

（二）住房拥挤，需要分户的；

（三）建房用地未被批准的；

（四）已享受过危房改造补助资金的。

第十条  自愿申请。在每年2月底前完成农村危房改造农户申请工作。危房户的申请，以户为单位，由户主本人向户籍所在地的村民委员会自愿提出申请。自行申请有困难的，由村民委员会组织人员帮助提出申请。

申请人应如实申报家庭基本情况，应提供下列资料：

（一）农户自愿申请危房改造申请书；

（二）《云南省农村危房改造工程农户申请表》（以下简称《申请表》，详见附件一）一式三份（村委会、乡镇政府和县级住建设局各保存一份）；

（三）危房证明。由乡镇村镇规划建设管理机构统一拍摄的危房照片（处于危险场地或属于D级危房的提供整栋房屋照片，C级危房提供整栋照片和危险局部照片，照片要有固定参照物和户主正面肖像）一张和危房鉴定书一份；

（四）贫困程度证明。五保户、特困户、低保户提供民政部门出具的证明原件和复印件;贫困残疾人家庭提供残疾人证明原件和复印件；其他贫困户，提供由村民委员会认定的关于家庭收入的说明；

（五）身份证明。提供户口簿、居民身份证原件和复印件，户籍必须与现居住地一致；

（六）农村信用合作社“一卡通”复印件。

第四章  年度补助对象的确定和审批程序

第十一条  确定农村危房改造工程补助对象，应按照以下程序操作：

（一）调查核实。申请人户籍所在地的村民委员会收到农户自愿申请后，应采取入户调查、邻里走访等方式，对申请人所填申报表内容进行调查核实。入户调查时，至少有1名村干部和1名以上本村群众参加。调查核实结束，调查人员应在《云南省农村危房改造工程农户申请表》的“村委会入户调查核实意见”上签字并按手印。

（二）一榜公示。村民委员会对所属申请对象逐一进行调查核实结束后，将全部调查结果完整地在村务公开栏、村民聚集地进行公示。对不符合补助条件的，要注明理由。公示时间不得少于5天。群众有异议的，应及时核实并听取当事人陈述。

（三）民主评序。公示期满后，先由村民小组组织本小组村民家庭代表召开民主评序会，按急需程度，公平、公正、公开地确定本村民小组符合申请条件农户的先后排名顺序，改造先后排名顺序无异议后报村委会。

（四）一榜公告。根据各村民小组上报的排名情况，汇总形成《***村（乡、镇、街道办）农村危房改造先后排名顺序汇总表》（以下简称《排序表》，详见附件二）完整地在村务公开栏或村民聚集地进行一榜公告，并及时将《申请表》（附危房证明、贫困程度证明、身份证明、“一卡通”复印件）、《排序表》（以上材料以下统称“有关书面材料”）等相关材料整理上报乡（镇）人民政府审查。

（五）乡（镇）审核。乡、镇（街道办事处）人民政府对村民委员会上报的有关书面材料进行审核，并组织相关人员对有关书面材料进行实地审核，做到户户见面。对评议中争议较大、公示中异议较大和先后排序中争议较大的必须严格进行复查、核实。在完成书面和现场复查、核实后，对不符合有关标准条件的，在《申请表》中书面说明理由，并将相关资料退回村民委员会，由村民委员会通知申请人。

（六）二榜公示。乡、镇（街道办事处）人民政府在完成书面和现场复查、核实完毕后，将村委会上报并经乡（镇）人民政府确认的《**乡（镇、街道办）**村农村危房改造先后排名顺序汇总表》完整地在乡（镇）政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地张榜公示，公示时间不得少于5天。群众有异议的，乡（镇）人民政府应及时组织复核并听取当事人陈述。

（七）二榜公告。公示期满后，及时将无异议或异议不成立的《排序表》在乡（镇）政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地张榜公告，同时将有关书面材料整理汇总上报县（市、区）人民政府建设行政主管部门审批。

（八）县（市、区）审批。县（市、区）人民政府住房城乡建设部门汇总各乡（镇）情况，会同发改、财政等部门对有关书面材料进行审查，并组织重点复核和抽查，在州（市）人民政府住房城乡建设部门批准本县（市、区）年度拟实施农村危房改造计划中的家庭类型特困户（五保户、底保户）的比例后，结合省级安排的计划任务，对各乡、镇（街道办事处）进行审批，并行文通知到各乡（镇）组织实施，行文内容应予以公布。

（九）州（市）核定。州（市）人民政府住房城乡建设部门对所属各县（市、区）年度拟实施农危改计划中的家庭类型特困户（五保户、底保户）的比例进行核定，特困户（五保户、低保户）所占本年度农危房改造的比例不能低于30%，具体比例在省级的年度实施意见中明确。

（十）三榜公告。县（市、区）人民政府住房城乡建设部门对各乡、镇（街道办事处）作出的年度农危房改造户名录在乡（镇）政务公开栏、村务公开栏、村民聚居地张榜公告。

（十一）省备案。州（市）人民政府住房城乡建设部门核定的所属各县（市、区）年度拟实施农危改计划中的家庭类型特困户（五保户、低保户）的比例要报云南省住房和城乡建设厅备案。

第五章  民主评序

第十二条  民主评序的目的是当年度下达到本村的改造任务数少于当年申请户数时，民主评议确定当年和次年申请人的危房改造顺序。

第十三条  农村危房改造民主评议小组一般由村“两委”成员、村民小组组长、村民代表等组成。评议小组组长及其成员，由村民代表会议选举产生，总人数为奇数，一般不少于9人。其中，村民代表人数不得少于总人数的二分之一，并保证每个村民小组都有代表参加。

第十四条  农村危房改造民主评议小组会议，必须有三分之二以上的小组成员参加，且村民小组长必须全部参加方为有效。评议小组成员与申请人有直系亲属关系的，应当回避。

第十五条  村委会民主评议应在乡（镇）人民政府的指导下进行，并委派乡（镇）农村危房改造工作人员或驻村干部参与和监督。乡（镇）农村危房改造工作人员在民主评议前，应按要求对农村危房改造工程民主评议小组及成员的产生、构成进行审定，并开展农村危房改造相关政策培训。

第十六条  民主评议要实事求是，充分发扬民主，做到公平公正。农村危房改造民主评议小组会议由组长召集和主持，并按以下程序进行：

（一）介绍本年度农危房改造工程任务的对象和可能实施户数情况；介绍本村农危房改造申请人的家庭基本情况和居住房屋危险等级情况。

（二）根据申请人情况，评议小组成员采取无记名方式投票。

（三）现场唱票、计票后，主持人宣布本村委会符合申请条件农户的先后排名顺序，本村实施农危房改造的年度任务将按此排名顺序自动确认，由于计划任务数不足，不能纳入本年度实施的，自动转入次年度改造的计划任务。

（四）参加评议的乡（镇）干部或评议监督人员就评议的真实有效性发表意见。

（五）明确专人负责如实完整记录民主评议会议内容，所有参会人员，包括乡镇干部和监督员，要在会议决定处签字，存档备查。

第六章  改造方式及要求

第十七条  农村危房的改造方式：D级危房分为统规自建和统规统建2种，统规自建分为原址重建、集中重建2种。C级危房为局部修缮加固。D级危房改造主要以“原址重建”为主，有条件的地方可采取“集中重建”和“结合村寨整治实施危房改造”等方式进行；C级局部危险住房采取“局部改造”的方式进行修缮加固。

（一）拆除重建。对D级危房拆旧建新，建设方式以自建为主。自建确有困难且有统建意愿的，由县级住房城乡建设部门委托乡镇人民政府督促村委会协助农户选择有资质的施工队伍或经过培训的农村建筑工匠承建。

统规自建。在符合有关规划的前提下，改造户在原址拆旧建新。

统规统建。在条件成熟的地方，在符合有关规划的前提下，县级住房城乡建设部门委托乡镇人民政府督促村委会对比较集中的危房采取统一建设。

（二）修缮加固。对C级危房的局部构件进行修缮或更换。修缮加固工作由县级住房城乡建设部门组织技术员提出加固方案，乡镇人民政府、村委会组织技术力量视实际情况开展相应工作。

第十八条  农村危房改造工程,还应执行以下要求。

（一）面积和成本。改造资金大部分由政府补贴的危房改造户，翻建、新建住房建筑面积控制在如下范围内：五保户控制在25平方米以内，低保户等其他困难户原则按照户均40～60平方米，建筑面积可根据家庭人口规模适当调整。

（二）特色要求。重建的农房要体现当地的地域风情和民族特色。特别是在少数民族地区，要正确处理好民居改造过程中现代建材与保持民族传统的关系，把民族特色的传承保护与适应现代生活有机地结合起来，坚持民族村寨整体风格统一而又突出个性特点。

（三）功能要求。合理、舒适、美观，并起到带动其他农户转变建房观念，科学建房的目的。

（四）环境要求。条件成熟地区，应统筹配套村庄道路等基础设施建设，以危房改造带动村寨环境整治，使农村人居环境得以改善，农民生活水平得到提高。

第七章  政府补助资金的下达和管理

第十九条  政府补助资金由中央、省、州（市）、县（市、区）补助资金组成，并按补助资金管理办法下达。

（一）中央和省级补助资金的下达。根据当年国家下达的任务计划和资金补助，结合省级补助资金到位情况，省级一次性或分期下达到各州（市）、县（市、区）。各州（市）、县（市、区）严格落实。

（二）为确保任务计划的严肃性，各地不得擅自调整任务和补助资金，如遇自然灾害等不可抗拒因素，导致工程无法顺利实施，应及时上报，由省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅共同作出计划调整。

（三）州（市）和县（市、区）配套资金下达可参照中央和省级补助资金的执行。

第二十条  政府补助资金管理

农村危房改造工程政府补助资金专项用于农村危房改造，严禁将补助资金用于村庄整治等非农危改项目。

（一）农村危房改造工程资金实行专项管理，专款专用，不得用于其他支出。

（二）农村危房改造工程资金实行县级报账制。由乡（镇）财政部门根据工程进展情况向县（市、区）财政部门和建设主管部门申请拨付补助资金，经县（市、区）财政部门和住房城乡建设部门审核后，对符合要求的，及时拨付农村危房改造政府补助资金。

（三）农村危房改造工程补助资金兑现，采取农村信用合作社“一卡通”或“一折通”直接补助到农村危房改造农户账户。

第八章  工程质量监督管理

第二十一条  各级住房城乡建设部门和质量技术监督部门要加强对建材产品的质量情况进行严格的监督检查。确保农村危房改造所使用建筑材料的质量。

第二十二条  各级住房城乡建设部门要加强对工程开工、建设、竣工、验收等环节的监控和检查。县（市、区）和乡（镇）要共同组织技术力量到现场蹲点、指导，监督工程质量，严禁出现“旧的危房拆除，新的危房耸立”的现象。并加强巡查，杜绝发生质量安全事故。

第二十三条  在实施农村危房改造工程过程中，各级住房城乡建设部门要按照《云南省农村民居地震安全技术导则（试行）》和住房城乡建设部关于《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》（建村〔2011〕115号）的有关要求，根据我省地理地质结构特点和抗震设防等级标准，做好设计、施工过程中的抗震设防工作，提高新建房屋的抗灾能力。

第二十四条  各级住房城乡建设部门要针对危房改造过程中技术工人缺乏的实际情况，组织相关人员编制危房改造技术培训手册和录制培训光碟，多渠道、多形式对农户进行建房技术培训、指导，增加建房技术力量，确保建房的工程质量。

第九章  信息录入管理

第二十五条  乡（镇）负责完善和保存农村危房改造农户纸质档案资料。危房改造农户纸质档案实行“一户一档”的管理制度，必须包括农户申请、档案表、公示、审批、协议等各环节相关资料，其中档案表必须按照信息系统公布的最新样表制作。

第二十六条  乡（镇）存档资料除“一户一档”资料外，还必须包括村民民主评议记录资料，三榜公示图片资料，乡（镇）农村危房改造实施方案，补助资金发放名册。县（市、区）建设部门保存实施农户名册、分户验收表、申报审批表及相关电子文档资料。

第二十七条  及时组织开展农危房改造工程农户档案管理信息系统录入工作。州（市）住房城乡建设部门要组织和督促本地区县级以上住房和城乡建设部门，及时准确地将农村危房改造农户纸质档案录入“全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统”，完成纸质档案表的信息化上报。

第二十八条  乡（镇）要指派专人负责农危房改造工程农户档案管理信息系统录入工作，并配备相应的电脑和数码相机。在年度改造计划下达后即开始录入相关农户信息，并根据工程进展，适时完善信息数据。

第十章  日常管理工作

第二十九条  农村危房改造工程建设应当符合国家相关法律法规，符合国家技术经济政策和标准规范，符合规划、设计、施工、验收、保修、档案、建筑材料、建房标准、建筑技术以及工程质量等方面的管理规定，依法办理相关审批手续。建房审批手续齐全的，房屋权属登记管理机构发放房屋所有权证书。

第三十条  各地按照《云南省农村住房通用图制定和推广使用管理办法》（云登府670号）要求,组织开展通用图设计，免费提供给农户建房使用。通用图的设计要遵循有利于农民先建40至60平方米的基本安全房，同时又便于农民富裕后加层或者扩建的原则。

第三十一条  农村危房改造工程建设可分为前期工作、施工实施、检查验收三个阶段。前期工作主要开展：危房鉴定，农户申请，村委会评议，入户调查，乡镇审核，县级审批以及“一户一档”资料的建立等。施工实施主要开展：合同或协议签订，农户信息录入，农户建房的各个阶段质量安全检查等。检查验收主要开展：危房改造的竣工验收，完整录入农户信息，资金兑现，档案归档，进行自检整改，迎接检查验收等。

第三十二条  乡（镇）指派专人负责农危房改造工程农户档案管理信息系统录入工作，对配备的电脑和数码相机等办公设备实行专人负责、专人专用的管理模式。在年度改造计划下达后即开始录入掌握情况的相关农户信息，并根据工程进展，及时更新完善信息数据。

第三十三条  要积极组织开展农村建筑工匠培训，做到每个建制村至少有3个或3个以上熟悉掌握危房改造及地震安居工程技术要点的建筑工匠。

第三十四条  严格执行一户一处宅基地的政策制度。允许宅基地及地上附着物在集体经济组织成员之间内部流转，禁止超标准占用宅基地以及在村庄、集镇规划建设用地范围以外单独选址或占用耕地建设住房。

第三十五条  农村危房改造工程经验收合格后，由县级住房城乡建设部门与危房改造农户办理相关手续，并在改造住房的显著位置悬挂“云南省农村危房改造”标识门牌，实行统一编号。注明改造年度、贫困程度（可用“一”代表特困户（五保户、低保户），用“二”代表其他贫困户）、改造实施单位等相关信息。有实施危房改造任务的村庄，在村庄的显著位置，喷绘“云南省农村危房改造”标识（见附件4）

第十一章  考评

第三十六条  农村危房改造工程采取日常考评与年终考评相结合。实行逐级考核的方式，即省级住房城乡建设部门会同省级有关厅局对州（市）进行考评，州（市）住房城乡建设部门对县（市、区）工作开展情况进行考评，县（市、区）住房城乡建设部门对乡（镇）进行考评。

（一）日常考评主要内容：月进度报表(详见附3)、实施方案（意见）、任务分解、年度总结、计划申请等的报送情况，信息录入情况，工程完成情况，质量安全情况等方面进行考评。

（二）年终考评：由省住房和城乡建设厅、发展改革委、财政厅组织采取州（市）互查与省级抽查相结合的方式进行。对完成任务好的州（市），给予表彰奖励；对存在资料报送不及时，工程进度缓慢，信息录入滞后，存在安全隐患等问题的，将责令限期整改；在国家或省级有关部门检查时被通报批评的，将提请省政府对有关责任单位进行约谈或问责，对下一年度计划进行调减。

第十二章  附则

第三十七条  各地可结合实际，制定农村危房改造工程相关工作方案。

第三十八条  本工作规程自发布之日起实施。